# "УТВЕРЖДАЮ"

# Глава МА МО Новоизмайловское

________________ Е.Э.Смирнов

28 февраля 2019 года

# Отчет о реализации муниципальной программы

“Формирование комфортной городской среды“

Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Местной администрации МО Новоизмайловское от 03 ноября 2017 № 42. Срок реализации муниципальной программы - 2018 год; в течение 2018 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные Постановлением Местной администрации                      МО Новоизмайловское от 26.09.2018 № 17.

Источник финансирования муниципальной программы Местный бюджет Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год.  Запланированный объем финансирования муниципальной программы – 5398,3 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы составило – 5398,1 тыс. рублей.

Основными целями от реализации муниципальной программы было повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения.                    А основной задачей являлось повышение уровня благоустройства территории                        МО Новоизмайловское.

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

Целевые показатели (индикаторы)

| № п/п | Вид работ | Ед.изм. | Планируемое кол-во | Фактическое кол-во в результате реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство пешеходных асфальтовых дорожек | Кв.м | 761,6 | 761,6 |
| 2 | Устройство резинового покрытия площадок | Кв.м | 631,4 | 631,4 |
| 3 | Устройство газонов с посевом многолетних трав | Кв.м | 3006,0 | 3006,0 |
| 4 | Посадка деревьев (липа крупнолистная) | шт | 16 | 16 |
| 5 | Посадка кустарников в двухрядную живую изгородь (кизильник блестящий) | м/шт | 106/530 | 106/530 |
| 6 | Посадка кустарников в группы (сирень венгерская) | шт | 45 | 45 |

Реализация программы привела к благоустройству придомовой и дворовой территорий между домами № 39 корпус 2 по Варшавской ул. и № 30 корпус 3 по Новоизмайловскому пр. Улучшено качество покрытия проездов, выездов и пешеходных дорожек. Устройство травмобезопастного полимерного покрытия на детских площадках, как следствие, ведёт к уменьшению травматизма среди детей и подростков. Ремонт газонов и устройство посадок, безусловно, положительно повлияло на экологическую обстановку микрорайона. В целом комплекс работ по благоустройству привёл к улучшению внешнего вида территории Муниципального образования Новоизмайловское. Исполнение мероприятий программы позволило повысить комфортность условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечило экологическое благополучие, улучшило санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.

Заместитель главы МА МО Новоизмайловское

по ЖКХ и торговле 								Р.А. Якубов