# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

# Санкт-Петербург

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» октября 2014 г.                                                                       №    11

«О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ, ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»

(в ред.Постановлений МА МО Новоизмайловское от 01.11.2017 № 30, от 13.07.2018 № 11, от 12.10.2018 № 20)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Местная администрация МО Новоизмайловское постановляет:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования Новоизмайловское, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Местной администрации

МО Новоизмайловское   _____________________________ Р.А.Якубов

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

Местной администрации

МО Новоизмайловское

от 02.10.2014 N 11

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ, ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования Новоизмайловское, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1.2.1. Муниципальная программа Муниципального образования Новоизмайловское (далее - муниципальная программа) - система взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Муниципального образования Новоизмайловское.

1.2.2. Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимосвязанных по срокам и финансовым ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

1.2.3. Отдельное мероприятие муниципальной программы (далее - отдельное мероприятие) - мероприятие муниципальной программы, направленное на решение задачи муниципальной программы, не относящееся к сфере регулирования подпрограмм.

1.2.4. Цель муниципальной программы (подпрограммы) - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития МО Новоизмайловское, которое планируется достичь посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы).

1.2.5. Задача муниципальной программы (подпрограммы) - направление деятельности по достижению цели муниципальной программы (подпрограммы).

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурными подразделениями Местной администрации МО Новоизмаловское в соответствии с их компетенцией (далее - ответственный исполнитель).

1.5. Ответственный исполнитель обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на рассмотрение главы Местной администрации МО Новоизмайловское.

1.6. Муниципальная программа разрабатывается на один год.

# 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа в обязательном порядке должна содержать:

паспорт муниципальной программы;

приоритеты и цели муниципальной политики на соответствующий период в соответствующей сфере социально-экономического развития МО Новоизмайловское;

описание целей и задач муниципальной программы;

целевые показатели муниципальной программы, их значения;

(абзац введен Постановлением МА МО Новоизмайловское от 12.10.2018 № 20)

сроки реализации муниципальной программы в целом, сроки реализации отдельных мероприятий муниципальной программы;

механизм реализации мероприятий и механизм взаимодействия соисполнителей в случаях, когда мероприятия подпрограммы или отдельные мероприятия предусматривают их реализацию несколькими соисполнителями;

перечень подпрограмм и отдельных мероприятий;

перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и исполнителей мероприятий;

информацию об источниках финансирования муниципальной программы.

2.2. В паспорте муниципальной программы указываются:

ответственный исполнитель муниципальной программы;

цели и задачи муниципальной программы;

целевые показатели муниципальной программы;

(абзац введен постановлением МА МО Новоизмайловское от 01.11.2017 № 30)

основания разработки муниципальной программы;

перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий;

этапы и сроки реализации муниципальной программы;

источники и общий объем финансирования муниципальной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий;

ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

# 3. Принятие решений о разработке и формирование

муниципальных программ

3.1. Муниципальная программа должна быть утверждена Местной администрацией МО Новоизмайловское в период с 01 сентября по 07 ноября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

(в ред.Постановления МА МО Новоизмайловское от 13.07.2018 № 11)

# 4. Мониторинг, контроль и оценка эффективности

реализации муниципальной программы

4.1. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию Решением МС МО Новоизмайловское о бюджете МО Новоизмайловское на соответствующий финансовый год, не превышающих объемов финансирования, предусмотренных в муниципальной программе, за исключением случаев внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию сводной бюджетной росписью.

4.2. В целях контроля за реализацией муниципальных программ Местная администрация МО Новоизмайловское осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

4.3. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

4.4. Годовой отчет в обязательном порядке должен содержать:

результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

информацию о внесенных в муниципальную программу изменениях;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

4.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целях анализа результатов выполнения муниципальной программы по следующим критериям:

степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО Новоизмайловское на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) определяется по формуле:

ЭРмп=(СДи+ ССур) /2

где:

СДи - степень достижения целевых показателей муниципальной программы, проценты;

ССУР - степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств, предусмотренных решением о бюджете на финансирование муниципальной программы, проценты.

(в ред.Постановления МА МО Новоизмайловское от 12.10.2018 № 20)

4.5.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (СДи) определяется по формуле:

где:

ГП(пов и)фi - фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение его значения или сохранение постоянного значения;

ГП(пов и)пi - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение его значения или сохранение постоянного значения;

Nи - количество целевых показателей муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение их значений или сохранение постоянных значений;

ГП(пон и)пj - плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение его значения;

ГП(пон и)фj - фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение его значения;

Ки - количество целевых показателей муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которых является снижение их значений;

Пи - общее количество целевых показателей муниципальной программы.

В случае если фактическое значение i-го или j-го целевого показателя муниципальной программы опережает его плановое значение, отношение  или  принимается равным 1.

(пункт введен Постановлением МА МО Новоизмайловское от 12.10.2018 № 20)

4.5.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств, предусмотренных решением о бюджете на финансирование муниципальной программы (ССУР), определяется по формуле:

где:

ЗФ - объем фактически использованных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на финансирование муниципальной программы;

ЗП - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на финансирование муниципальной программы.

Муниципальная программа считается выполненной в полном объеме, если значение уровня ее выполнения составляет не менее 95 процентов.

(пункт введен Постановлением МА МО Новоизмайловское от 12.10.2018 № 20)

4.6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) принимается одно из следующих решений:

эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 90 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРмп составляет от 80 процентов до 90 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРмп составляет от 70 процентов до 80 процентов.

(в ред.Постановления МА МО Новоизмайловское от 12.10.2018 № 20)

4.7. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Местной администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".